***Załącznik nr 6*** *do Zapytania ofertowego*

**UMOWA Nr ……./2022/FWIE (wzór)**

zawarta w dniu …….. pomiędzy **Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,**ul. Józefitów 4/5, 30-039 Kraków, KRS: 0000060308, REGON: 350524261, NIP: 6761021929, adres do korespondencji: ul. Sikorskiego 5 lok. 1.3, 32-020 Wieliczka zwanym dalej **Zamawiającym** reprezentowanym przez:

**Patrycję Kosyło – Prezes**

**Joannę Wójcik – Członek Zarządu** a

……………...................................................................................................................................

zwanym dalej **Wykonawcą** reprezentowanym przez :

………….…… – ........................................................................

zwanymi dalej łącznie **Stronami**.

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa:

1. zwana dalej „Umową", została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia, zgodnie   
   z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień   
   w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (zwanych dalej wytycznymi)
2. realizowana jest w ramach projektu pn. „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby” Zadanie 1.1.: Potok Trzebuńka - podniesienie poziomu dna, odbudowa mikrosiedlisk dogodnych dla cennych gatunków ryb, likwidacja (zasypanie) dwóch progów wodnych, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, numer umowy o dofinansowanie MFEOG.07.02.03-50-0086/21-00 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (zwanego dalej „Projektem”).

Zważywszy na wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego dot. ***"Wykonanie nasypów żwirowych i z rumoszu skalnego w korycie potoku Trzebuńka"*** realizowanego w ramach Projektu.

Strony niniejszym zawierająUmowę o następującej treści:

**Przedmiot Umowy**

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:

***"Wykonaniu nasypów żwirowych i z rumoszu skalnego w korycie potoku Trzebuńka"*** realizowanego w ramach projektu *„Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby*” Zadanie 1.1.: *Potok Trzebuńka - podniesienie poziomu dna, odbudowa mikrosiedlisk dogodnych dla cennych gatunków ryb, likwidacja dwóch progów wodnych,* współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, numer umowy o dofinansowanie MFEOG.07.02.03-50-0086/21-00 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
w Krakowie, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową,   
a także obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną, zasadami BHP oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

1. Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy przedmiotu umowy określa załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący integralną część Umowy (opublikowanym w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ jak załącznik do zapytania ofertowego).
2. Miejsce realizacji zamówienia:
   1. Potok Trzebuńka na odcinku od potoku Żabickiego do ujścia, w rejonie poniżej starego wodowskazu na potoku Trzebuńka w km 1+300.
   2. Potok Trzebuńka na odcinku od potoku Jaroszów do potoku Zagórnika-Gorylówki,   
      w rejonie mostu drogowego na potoku Trzebuńka w km 6+170, przy szkole i boisku sportowym w Trzebuni.

**Obowiązki Zamawiającego**

**§ 2**

1. Wyznaczenie geometryczne pryzm nasypu i ich uziarnienia (oraz określenie proporcji ewentualnego mieszania poszczególnych składowych u wytwórcy/ sprzedającego).
2. Nadzór nad wykonywaniem nasypów w korycie, przez wskazanie miejsca i wysokości pryzm na podstawie trwałych znaków w terenie.
3. Odbiór każdej porcji przywiezionego przydatnego materiału przez skwitowanie kopii dowodu WZ dostawy przez inspektora nadzoru lub osobę w jego zastępstwie.
4. Wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i wypełnienie innych wymagań koniecznych do wykonania zadania.
5. Wydawanie instrukcji dotyczących przestrzegania kontekstu zamówienia wg punktu 2.1 Opisu przedmiotu Zamówienia stanowiącego złącznik nr 3 do Umowy.

**Obowiązki Wykonawcy**

**§ 3**

1. Zakup, załadunek, transport i wyładunek w miejscu wbudowania - bezpośrednio do koryta potoku - określonych materiałów (mieszanek); pośrednie place składowe nie są wskazane, ale jeśli okażą się potrzebne, ich dzierżawa i utrzymanie będzie zawarte w cenie Wykonawcy.
2. Ochrona miejsca wykonywania robót i sprzętu budowlanego.
3. Utrzymanie w czystości dróg publicznych wykorzystywanych dla transportu materiałów.
4. Zapewnienie dróg dojazdowych do koryta potoku w postaci drogowych płyt prefabrykowanych; jest także możliwość użycia transportowanego materiału do prowizorycznego ulepszenia dojazdu, ale jeśli wskutek tego nie zostanie on dopuszczony przez inspektora nadzoru do zabudowania w korycie potoku, to ta część materiału nie będzie podlegała zapłacie.
5. Zapewnienie uformowania pryzm nasypu w korycie do wyznaczonych znaków za pomocą sprzętu Wykonawcy w sposób nie powodujący rozsortowania materiału; sprzęt użyty przy wykonywaniu zadania nie może zanieczyszczać dróg i koryta potoku, szczególnie materiałami ropopochodnymi,
6. Usunięcie tymczasowych dróg dojazdowych.
7. Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.
8. Prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej – w godz. 6.00 – 22.00 w sposób maksymalnie ograniczający mącenie wody (prace należy prowadzić z uwzględnieniem przerw pomiędzy kolejnymi zmąceniami wód, tj. do 5 godzin dziennie i 4 dni w  tygodniu).
9. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby teren zajęty pod wykonanie robót był jak najmniejszy i możliwie najmniej narażony na ich oddziaływanie.
10. Ograniczenie zajętości terenu do granic działek wskazanych na mapach stanowiących załącznik nr 8 (opublikowane w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ jak załącznik do zapytania ofertowego).
11. Stosowanie podczas wykonywania prac rozwiązań chroniących wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem (np. poprzez zastosowanie siatek ochronnych), a w przypadku przedostania się materiałów innych niż alimentowane do koryta potoku należy niezwłocznie je usunąć.
12. Zapewnienie sprawnych technicznie pojazdów i sprzętu do wykonania prac, w celu ograniczenia do minimum możliwości zanieczyszczenia środowiska rzeki substancjami ropopochodnymi.
13. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku zawinionego wyrządzenia szkód Zarządowi Zlewni lub osobom trzecim (w tym szkód na mieniu) w wyniku realizacji prac.
14. Wykonanie bystrzy zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Umowy – Przedmiar robót i rysunki pryzm do wykonania (wariant 1) (opublikowane w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ jako załącznik do zapytania ofertowego).
15. Załącznik nr 8: Mapa - lokalizacja działań i działki\_Trzebuńka, opublikowany w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ jako załącznik do zapytania ofertowego).
16. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, najlepszą wiedzą oraz zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego.

**Termin realizacji umowy**

**§ 4**

1. Przedmiot zamówienia, objęty niniejszą umową zostanie zrealizowany w terminie 40 dni od dnia jej podpisania tj. do…………………..
2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy do przedstawienia do zatwierdzenia źródła pochodzenia materiałów celem określenia przez Zamawiającego dystrybuanty uziarnienia materiału, co pozwoli na określenie właściwych proporcji frakcji rumoszu skalnego do żwiru w przeznaczonych miejscach wykonania.
3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie robót przedstawić kompletną wymaganą przez Zamawiającego dokumentację w terminie umożliwiającym odbiór przedmiotu umowy nie później jak 14 dni przed ustaloną datą terminu wykonania umowy określonego ust. 1 powyżej. Ww. okres przeznaczony jest na odbiór końcowy przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie przeglądów i usunięcie usterek oraz zgromadzenie i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji. Niedotrzymanie przez Wykonawcę ww. obowiązku powoduje przesunięcie o odpowiednią liczbę dni od momentu rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego, co może spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia.

**Komunikacja**

**§ 5**

1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania bieżących informacji do Koordynatorów projektu oraz przedstawiciela Zamawiającego o napotkanych problemach i innych sytuacjach mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca prowadzić będzie prace w porozumieniu i pod nadzorem merytorycznym Zamawiającego, który wyznacza do kontaktu p. ………. tel. …………… e-mail.
3. Przedstawicielem Zamawiającego (Koordynatorem) odpowiedzialnym za realizację umowy jest ……………………. ………………………………. tel…………………..…………... e-mail ………………….………………………………………..
4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy jest …………………………….……………….tel. …………………….….…. e-mail: …………………………………………….

**Wynagrodzenie**

**§ 6**

1. Za realizację przedmiotu umowy w pełnym zakresie zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie, ………………… zł brutto /słownie: ………………………………………….. złotych /, w tym podatek VAT wg. stawki ……%,
2. W celu dokonania rozliczenia końcowego, Wykonawca informuje Zamawiającego   
   o wykonaniu przedmiotu umowy celem jego końcowego odbioru. Wykonawca może wystawić fakturę VAT końcową zgodnie z zapisami niniejszej umowy, po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru.
3. Prawidłowo wystawione faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami prawa.

**Podwykonawcy**

**§ 7**

1. Wykonawca może zlecić część lub całość zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo informować Zamawiającego o zawartej umowie   
   w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Informacja przekazywana przez Wykonawcą obejmować ma wskazanie danych identyfikujących podwykonawcę oraz wskazanie zakresu powierzonych podwykonawcy obowiązków.
3. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie wpływa na zmianę treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia   
   i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników, tak jakby to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własne lub jego własnych pracowników lub przedstawicieli.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych umową, w tym również za szkody wyrządzone przez osoby działające z upoważnienia, w imieniu lub na rzecz Wykonawcy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

**Kontrole**

**§ 8**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji usługi.
2. Prawo do przeprowadzenia kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom reprezentującym Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się także poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji umowy w ramach projektu, dokonywanej przez Instytucje Zarządzające oraz inne podmioty uprawnione do jej prowadzenia.

**Kary umowne**

**§ 9**

1. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
3. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1-3 nie pokrywają całości poniesionej przez Zamawiającego szkody przysługuje mu prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie znosi obowiązku Wykonawcy co do zapłaty kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, obowiązek zapłaty, których powstał przed odstąpieniem od umowy.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

**Odstąpienie od Umowy**

**§ 10**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 15 dni od daty podpisania umowy lub zaprzestanie jego realizacji na okres przekraczający 15 dni bez uzasadnienia   
   i uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić bez wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń w całości lub w części.
3. Odstąpienie od umowy skutkuje pozbawieniem prawa Wykonawcy do należnego mu na podstawie umowy wynagrodzenia - w zakresie objętym odstąpieniem od umowy.
4. W przypadku gdy umowa przewiduje dla Zamawiającego umowne prawo odstąpienia, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w terminie do 30 dni od dnia,   
   w którym dowiedział się o powstaniu przyczyny uprawniającej do odstąpienia od umowy.

**Zmiany Umowy**

**§ 11**

1. Zamawiający przewiduje (oprócz przypadków, o których mowa w „Rozdział 3 – Zmiany umowy” wytycznych) możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności, w szczególności w przypadku:
2. zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie,
3. zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, w tym obowiązującej stawki podatku VAT,
4. dokonania określonych czynności przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, wpływających na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia.
5. zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, siły wyższe natury, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych,
6. zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.
7. zmiany z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 (wywołanego wirusem SARS-CoV-2) które mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy – zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia, zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, zmiana wynagrodzenia oraz warunków płatności.
8. zmiany z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków epidemii koronawirusa COVID-19 (wywołanego wirusem SARS-CoV-2) – zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia, zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, zmiana wynagrodzenia oraz warunków płatności.
9. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy związku z wprowadzeniem obostrzeń, zakazów lub nakazów przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej z powodu okoliczności związanych   
   z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 (wywołanego wirusem SARS-CoV-2) jak   
   i skutków epidemii koronawirusa COVID-19 które mogą lub wpływają na sposób i/lub zakres realizacji przedmiotu umowy – o czas wystąpienia tych okoliczności (obostrzeń, zakazów lub nakazów).
10. ze względów organizacyjnych lub technicznych nie było możliwe przystąpienie do wykonania umowy lub nie było możliwe jej wykonanie w terminie pierwotnie przewidzianym w umowie z powodu udokumentowanych warunków hydrologicznych uniemożliwiających prowadzenie prac we wskazanym terminie.
11. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.
12. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
13. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
14. zakres proponowanej zmiany,
15. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
16. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy,
17. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
18. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.
19. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:
20. zaakceptować wniosek o zmianę,
21. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
22. zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
23. odrzucić wniosek o zmianę.
24. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów   
    w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane   
    z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy.

**Oświadczenia**

**§ 12**

1. Wykonawca oświadcza, iż zna oraz stosuje przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie   
   o ochronie danych). Wykonawca oświadcza również, iż uzyskał zgodę wszystkich swoich pracowników/współpracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy do przekazania/powierzenia Zamawiającemu (przetwarzania) danych osobowych, na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z art. 28 pkt 3 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, do wykonywania niniejszej umowy niezbędnym jest powierzenie danych osobowych, które będą przetwarzane w celu jej realizacji – w formie odrębnej umowy powierzenia zawartej z właściwym administratorem powierzanych danych osobowych. Umowa powierzenia przetwarzania danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, przedmiarem robót oraz posiada niezbędne dane, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie robót objętych niniejszą Umową.
4. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji wyraźnie zastrzeżonych przez jedną ze Stron, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej.

**Postanowienia końcowe**

**§ 13**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia skutkujące odstąpieniem od niej, jest wypowiedzeniem lub rozwiązaniem w innym trybie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz wytycznych.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają do rozpoznania przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa zostaje spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy   
   i jeden dla Zamawiającego.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
6. Zapytanie ofertowe
7. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy
8. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
9. Załącznik nr 7 – Przedmiar robót i rysunki pryzm do wykonania
10. Załącznik nr 8 – Mapa „Lokalizacja działań i działki - Trzebuńka”
11. Załącznik nr 9 – Protokół odbioru (wzór)
12. (……).

**Zamawiający Wykonawca**